## Slide 1: Báo cáo bài tập lớn Project
Tuần 7

## Slide 2: Phân công công việc các thành viên
Lương Đức Duy : Làm back-end cho các UC mới thêm vào
Nguyễn Đình Phong: Làm front-end cho các UC mới + kiểm tra các tài liệu
Vũ Đàm Khánh : Hoàn thiện và làm seed cho các database
Nguyễn Duy Hoàng Anh: viết tài liệu đặc tả cho các UC mới thêm vào + làm slide thuyết trình
Trần Sơn Tùng: Sửa lại file tài liệu cũ và check lại các tài liệu mới
Đặng Trung Kiên: Chuẩn bị tài liệu kiểm thử và kiểm thử demo 1 UC

## Slide 3: Các công việc đã làm được trong tuần qua

## Slide 4: Về phần web
Back - end đã hoàn thiện xong các UC chính:
    Quản lý tài khoản
    Quản lý sản phẩm
    Quản lý khách hang
    Thống kê dữ liệu
  Front – end đã hoàn thiện giao diện cho trang chủ, navigation bar và các trang quản lý và trang thống kê

## Slide 5: Giao diện chính và nav bar sau khi sửa

## Slide 6: Giao diện quản lý thông tin cá nhân

## Slide 7: Giao diện quản lý tài khoản

## Slide 8: Hoàn thiện chức năng thêm tài khoản

## Slide 9: Giao diện thống kê dữ liệu

## Slide 10: Các biểu đồ trong mục thống kê

## Slide 11: Về phần tài liệu
Sửa lại phần đặc tả và hoàn thiện sơ đồ cho các UC “Quản lý tài khoản”, “Quản lý hợp đồng”
Hoàn thành đặc tả các UC mới được thêm vào “Đăng nhập”, “Quản lý sản phẩm”, “Quản lý thông tin khách hàng”, “Báo cáo thống kê”
Chuẩn bị xong các tài liệu để kiểm thử một chức năng của trang web

## Slide 12: Demo các phần vừa báo cáo